Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Diego Navarrete, Andrés Fernández y Dunkan Hernández |
| --- | --- |
| Rut | 19.785.285-2, 15.417.074-K y 20.142.810-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática (los 3 integrantes) |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | CRM Easy Office |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y gestión de proyectos TI, con foco en digitalización de procesos documentales para pequeñas y medianas empresas. |
| Competencias | Ingeniería de requisitos con metodologías de vanguardia. Diseño y generación de soluciones de software. Bases de datos relacionales y no relacionales. Evaluación y gestión de proyectos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Easy Office se dedica a formalizar emprendimientos y a gestionar toda la documentación que eso implica: creación de empresas, inicio de actividades, domicilio tributario, contratos, declaraciones juradas. Hoy ese trabajo se hace a mano: alguien rellena un contrato, lo sube a la plataforma de firma electrónica, lo descarga una vez firmado y se lo reenvía al cliente. Todo depende de que un agente esté disponible en ese momento, lo que genera esperas y le pone un techo a cuánto puede crecer la empresa sin contratar más gente. Easy Office tiene su casa matriz en la Región de Valparaíso y una sucursal en la Región Metropolitana; el proyecto se sitúa en la operación diaria de esa sucursal, con sus clientes emprendedores. Afecta directamente a los agentes, que hoy gestionan todo manualmente, y a los clientes finales, que quedan atados al horario de oficina para completar un trámite. Lo que aporta este proyecto es una primera versión de un CRM que automatice la generación, firma y entrega de los documentos con más movimiento, como primer paso hacia una atención más inmediata y menos dependiente de que alguien esté disponible para tramitarlo a mano. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | La idea es automatizar la generación, firma y entrega de documentos de Easy Office, partiendo por los dos con más flujo: el contrato de prestación de servicios y la autorización de domicilio tributario. El CRM debe registrar los datos de cada cliente, generar ambos documentos a partir de esa información, enviarlos a la plataforma de firma electrónica que la empresa ya usa, y dejar registro del estado de cada trámite, con perfiles de acceso distintos para agentes y administradores. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto pone en práctica directamente las competencias elegidas: Ingeniería de requisitos, con el levantamiento hecho junto a Easy Office como cliente real; Diseño y generación de soluciones de software, al traducir ese levantamiento en la arquitectura y funcionalidades del CRM; Bases de datos, en el modelamiento de clientes y trámites; y Evaluación y gestión de proyectos, en la planificación del trabajo en equipo y el seguimiento de los sprints. Todas son necesarias porque el proyecto exige levantar requerimientos con un cliente sin conocimientos técnicos, diseñar algo que realmente funcione, y sacarlo adelante dentro de un plazo acotado. |
| Relación con los intereses profesionales | El interés de Diego está en el desarrollo de software, y en particular en el levantamiento y la definición de soluciones, más que en programar sobre un requerimiento que ya llega armado. En este proyecto es el Product Owner y el contacto directo con el cliente, lo que lo obliga a traducir conversaciones de negocio en objetivos y en una arquitectura concreta. Es el tipo de rol que le gustaría tener a futuro, así que este proyecto le sirve como una instancia real de práctica en esa dirección. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del ramo porque el alcance que acordamos con el cliente es acotado: partimos con dos documentos de alto flujo y dejamos el resto para etapas posteriores. (1) La duración del semestre y (2) las horas de la asignatura calzan con ese alcance reducido. (3) Los materiales que necesitamos son básicamente un entorno de desarrollo y un computador dedicado para el despliegue local, distribuido en contenedores Docker independientes por responsabilidad; se optó por esta modalidad en vez de la nube por costo, control de datos sensibles del cliente y simplicidad para validar el MVP, dejando la migración a la nube como paso futuro. (4) A favor juega que Easy Office ya tiene un proveedor de firma electrónica con integración vía API lista, lo que baja bastante la incertidumbre técnica. (5) En contra, el cliente no maneja mucho de tecnología, así que validar cada avance puede tomar más tiempo del esperado; para eso definimos reuniones bisemanales y una interfaz simple y guiada. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Digitalizar y automatizar la generación, firma y entrega de documentos de Easy Office con un CRM que reduzca errores, achique los tiempos de gestión y le dé a agentes y clientes una experiencia más rápida y simple. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Reducir el tiempo de generación y firma del contrato de prestación de servicios y de la autorización de domicilio tributario, hoy gestionados en su totalidad de forma manual. Centralizar la información de clientes y el historial de cada trámite en un único sistema, eliminando la dependencia de WhatsApp y de registros dispersos para este flujo. Dar trazabilidad y control de acceso a la operación, diferenciando lo que puede hacer un agente de lo que puede hacer un administrador. Validar, con un MVP funcional, que el flujo completo —registro del cliente, generación del documento y firma electrónica— funciona de extremo a extremo, como base para ampliar a los demás trámites que hoy maneja Easy Office de forma manual. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El proyecto se va a trabajar bajo un marco ágil, con Scrum como base y un tablero Kanban para ordenar las tareas del día a día. Elegimos este enfoque porque Easy Office es una empresa chica, sin área de TI propia, y porque en la primera reunión el cliente confirmó que varios detalles del alcance se van a ir afinando a medida que avancemos. El trabajo se organiza en sprints de aproximadamente tres semanas. Cada uno parte con historias de usuario priorizadas desde el Product Backlog, y cierra con una instancia de revisión del incremento construido. Funciones del equipo: Diego Navarrete es el Product Owner y el contacto directo con el cliente, encargado de priorizar el Product Backlog y validar que cada incremento cumpla lo acordado. Andrés Fernández es el Scrum Master, encargado de facilitar las ceremonias de cada sprint (planificación, revisión y cierre) y remover obstáculos del equipo. Dunkan Hernández es Developer, con foco en pruebas y desarrollo. Las tareas de desarrollo se van a repartir entre los tres durante la planificación de cada sprint. Para el seguimiento con el cliente, se acordaron reuniones cada dos semanas para mostrar avances, más un chat de Teams para resolver dudas puntuales entre una reunión y otra. El tablero Kanban todavía no está montado en ninguna herramienta; la idea es implementarlo en GitHub Projects al arrancar el desarrollo, para que quede integrado con el mismo repositorio donde se suben las evidencias. Si durante el desarrollo el cliente pide agregar o ajustar algo que no estaba en el alcance original, la prioridad va a ser conversarlo en la reunión de seguimiento más próxima y decidir si entra en el backlog para un sprint futuro, en vez de meterlo a mitad de un sprint ya en curso. Esto es justamente lo que un marco ágil permite hacer sin descuadrar la planificación completa del proyecto.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Inicio de Proyecto | Problema, objetivos, stakeholders, alcance del MVP, restricciones y justificación de la solución. | Es el punto de partida formal del proyecto y guía todo el desarrollo posterior. |
| Avance | Product Backlog priorizado | Listado de historias de usuario priorizadas obtenidas del levantamiento de requerimientos. | Permite planificar los sprints y demostrar trazabilidad entre requerimientos y desarrollo. |
| Avance | Documento de diseño | Arquitectura, modelo de datos, diagramas UML y diseño de contenedores Docker. | Sustenta las decisiones técnicas de la solución y su escalabilidad. |
| Avance | Definition of Done | Criterios de aceptación a nivel de historia de usuario e incremento, incluyendo despliegue. | Permite verificar de forma objetiva cuándo una funcionalidad está realmente terminada. |
| Final | Plan de pruebas + evidencias | Casos de prueba y resultados de pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad. | Necesario para evaluar la calidad y estabilidad de la solución construida. |
| Final | Manual técnico / despliegue | Instalación, Docker Compose, variables de entorno y ejecución del sistema. | El despliegue es un requisito obligatorio independiente de la metodología. |
| Final | Documento de cierre. | Incluye la sección de innovación: qué problema resuelve, qué la diferencia y qué valor agrega. | Exigido por la asignatura para justificar el carácter innovador del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos | Definición del proyecto | Levantamiento inicial del problema, objetivos y alcance junto al cliente Easy Office. | Reuniones, formularios de levantamiento | Semanas 1-2 | Diego Navarrete | Depende de la disponibilidad del cliente |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas y recopilación de información funcional y no funcional con el cliente. | Guías de entrevista, actas de reunión | Semanas 2-4 | Diego Navarrete | Riesgo de cambios de alcance |
| Evaluación y gestión de proyectos | Análisis y priorización de backlog | Ordenar los requerimientos levantados en historias de usuario y definir el backlog inicial. | Tablero Kanban/Scrum, backlog | Semanas 4-5 | Diego Navarrete, Andrés Fernández |  |
| Diseño y generación de soluciones de software | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Definir arquitectura del sistema, diagrama de componentes y modelo de datos. | Herramientas de diagramación | Semanas 5-6 | Dunkan Hernández |  |
| Diseño y generación de soluciones de software | Diseño inicial de mockups | Bocetos de las pantallas principales del CRM (módulo de clientes, generación de documentos) para validar la experiencia de usuario antes de programar. | Herramientas de diseño (Figma, Canva, etc.) | Semanas 5-6 | Andrés Fernández |  |
| Diseño y generación de soluciones de software | Desarrollo de sprints | Construcción incremental del CRM en 4 sprints de 3 semanas: Sprint 1 (S5-S7) mockups + clientes + backend base; Sprint 2 (S8-S10) contrato + firma electrónica; Sprint 3 (S11-S13) trazabilidad + roles; Sprint 4 (S14-S16) pruebas + Docker + manual técnico. | Entorno de desarrollo, GitHub | Semanas 5-16 | Diego Navarrete, Dunkan Hernández | 4 sprints de 3 semanas, alineados con la Presentación. |
| Bases de datos relacionales y no relacionales | Pruebas | Pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad sobre las funcionalidades desarrolladas. | Frameworks de testing | Continuo durante sprints | Dunkan Hernández |  |
| Diseño y generación de soluciones de software | Integración y despliegue | Empaquetado de la solución con Docker y preparación del entorno de despliegue (parte del Sprint 4). | Docker, docker-compose | Semanas 14-16 | Dunkan Hernández |  |
| Evaluación y gestión de proyectos | Cierre y documentación final | Consolidación de evidencias, documento de cierre e informe final del proyecto. | Repositorio GitHub, plantillas de informe | Semanas 17-18 | Andrés Fernández |  |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 |  | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y priorización de backlog |  |  |  | X |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño inicial de mockups |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de sprints |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Integración y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Cierre y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |