|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En lo que me tocaba, el desarrollo va según lo planificado y conversado con el equipo. Yá están en funcionamiento el Login, el panel interno y la seguridad básica del sistema, los cuales eran mis módulos dentro de los sprints de desarrollo. Desde el panel ya se pueden administrar plantillas y revisar solicitudes de tramites que llegan de los clientes. En las pruebas avanzamos bien: el backend tiene pruebas automáticas que pasan. Lo que mas ayudo fue el tener módulos definidos desde un buen inicio y trabajar con ramas y pull request, ya que así se podía avanzar sin pasar a llevar el progreso de Diego y Andrés Lo que mas fue que el Login y su seguridad dependen de todo lo demsas, cada vez que se agregaba alguna funcionalidad nueva, había que revisar que quedase bien protegida detrás del login, también ha influido la gran demora de Easy Office en sus respuestas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para no quedar atrás en temas de seguridad, empecé a revisarla con cada pull request en vez de dejarla para el final, así cada modulo nuevo entra con la protección al 100%. Con las pruebas hago lo mismo, escribo las pruebas a medida que se integra cada parte para detectar errores tempranamente.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien el trabajo, destaco que el login, panel y seguridad quedaron funcionando y que el sistema tiene una base solida para las pruebas automáticas, lo que nos da confianza al integrar cambios. Lo que puedo mejorar es el probar antes la integración entre módulos, porque muchas veces se probaba mis partes por separado y los problemas parecían recién al hacer la unión.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? En cuanto a dudas seria en que nivel de pruebas espera el docente como evidencia: si basta con hacer pruebas automáticas o solo prefiere que el proyecto sea funcional. Tambien quisiera preguntar si, en caso de Easy Office no entregue la API de firma real a tiempo, podemos presentar las pruebas del sistema con la firma simulada que creamos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si, En el plan original, Andres llevaba la documentos y yo el diseño y las pruebas. En la práctica, Andrés termino haciendo la API de firma y yo el login, el panel y la seguridad del sistema. Por eso redistribuimos así: Diego queda con la integración del CRM y la API de firma en el backend, yo con el login, el panel, la seguridad general y las pruebas, y Andrés con la Api y la documentas de cierre.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluo bien el trabajo en el grupo. Quizás nos falta algo mas de comunicación pero cada uno tuvo un modulo claro y revisamos el código de los demás antes de integrar. Lo que podemos mejorar es la coordinación de tiempos y empezar antes a probar la integración entre los diferentes módulos en vez de dejalra solo para el final.